Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-04-1625/25

Vogošća, 15.09.2025. godine

|  |  | OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA |
| --- | --- | --- |

PREDMET: Mišljenje na vijećničko pitanje broj: 9/21.

Na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, koja je održana 28.08.2025. godine, vijećnik Kulo Muamer (u ime Kluba vijećnika SDA) pokrenuo je slijedeće vijećničko pitanje:

9/21. “U kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje obaloutvrde na koritu rijeke Bosne, lokacija ul.

Nova željeznička stanica, MZ Semizovac i kada se može očekivati nastavak radova”.

ODGOVOR:

U proteklom vremenskom periodu u naselju Nova željeznička stanica realizovana je prva faza projekta trajne regulacije korita rijeke Bosne, odnosno na desnoj strani korita izgrađen je obaloutvrdni zid u dužini od cca 400 m. Nastavak realizacije projekta obustavljen je zbog nerješenih imovinsko-pravnih odnosa i po rješavanju istih, Služba će u koordinaciji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save Sarajevo pokrenut neophodne procedure za izvođenje radova.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Fetah Kadrić