Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-04-1750/25

Vogošća, 06.10.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

VOGOŠĆA

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje broj: 10/12

Na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 25.09.2025. godine, vijećnik Selimović Bego (u ime Kluba vijećnika SDA) postavio je slijedeće pitanje:

Pitanje broj: 10/12

„U ime građana MZ Svrake postavljam pitanje koje glasi: dvije godine u prioritetima putne infrastrukture pod broj 1., je nastavak izgradnje puta Svrake IV-Krivoglavci-Vogošćanska petlja. Navedena dionica je uredno uvrštena u Program prioriteta Općine Vogošća. Navedeni prioritet je vizualno u stanju mirovanja. Imam saznanja da je došlo do određenih poteškoća u realizaciji ovog projekta, pa molim da mi se odgovori na molbu uz ili zahtjev nadležnih službi da se poduzmu potrebne radnje da se ovo što prije riješi ako ima određenih problema“.

ODGOVOR:

Služba za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća je u prethodnom periodu pribavila Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice u dijelu ulice Svrake IV i Krivoglavci I. Za predmetni projekat je dobijena urbanistička saglasnost i prikupljena je većina saglasnosti javnih komunalnih preduzeća. Trenutne aktivnosti se vode na prikupljanju ostalih saglasnosti i u toku je revizija projekta. Također, uporedo se vode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa što je dugotrajan proces. Po okončanju navedenih aktivnosti i po dobijanju odobrenja za građenje pristupiti će se realizaciji projekta koji će se odvijati fazno.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Fetah Kadrić