Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-05-1750/25

Vogošća, 06.10.2025. godine

|  |  | OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA |
| --- | --- | --- |

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje broj: 10/13

Na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj dana 25.09.2025. godine, vijećnik Selimović Bego (u ime Kluba vijećnika SDA) postavio je slijedeće vijećničko pitanje:

Pitanje br: 10/13

Postavljam pitanje nadležnoj općinskoj službi, već deceniju govorimo i stavljamo u prioritete most na rijeci Bosni o izradi idejnog izvedbenog projekta i realizaciji istog. Poznato mi je da je Općina Vogošća sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo dogovorila da projektnu dokumentaciju za navedeni most naručuje i izrađuje Direkcija. Molim da mi se odgovori u kojem je stepenu realizacija istog i ima li nade za građane Svraka da mogu ulaziti u naselje u trećoj deceniji 21 vijeka na kvalitetniji način, kvalitetnijim mostom sa dvije saobraćajne trake.

ODGOVOR:

Saobraćajnica u ulici Svrake predata je na održavanje i zaštitu Direkciji za puteve Kantona Sarajevo. Kako se radi o strateški važnoj saobraćajnici kako za Općinu Vogošća tako i za Kanton Sarajevo koja će u konačnici povezati naselje Svrake sa magistralnim pravcima M5 i M15, Direkcija je pripremila i izradila “Idejno rješenje mosta Svrake preko rijeke Bosne i saobraćajnice prije i poslije mosta dužine cca 300 m”

Od strane Direkcije Idejno rješenje je dostavljeno Službi za investicije i komunalne poslove na osnovu čega je od Službe za urbanizam i prostorno planiranje izdata urbanistička saglasnost.

Za nastavak pribavljanja saglasnosti i odobrenja Javnih komunalnih preduzeća neophodno je izvršiti geološka i geomehanička ispitivanja karakteristika tla na kojem je predviđena izgradnja mosta. Zbog navedenog izrađen je program istražnih radova prema kojem su definisane lokacije na kojima će se vršiti bušotine.

Za implementaciju istražnih radova također je pribavljena posebna urbanistička saglasnost na osnovu kojeg se pribavlja saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Trenutno je u fazi pribavljanje saglasnosti vlasnika parcela za planirane istražne radove.

Nakon ishodovanja saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo pristupit će se u realizaciju istražnih radova na osnovu čega će se nastaviti sa izradom Glavnog projekta.

|  |  | POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fetah Kadrić |