Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-04-1750/25

Vogošća, 06.10.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

VOGOŠĆA

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje broj: 10/20

Na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 25.09.2025. godine, vijećnik Omerović Denis (u ime Kluba vijećnika SDP) postavio je slijedeće pitanje:

Pitanje broj: 10/20

„U ovogodišnjem Budžetu Općine Vogošća za Program prioriteta planirana je izrada projekta za rekonstrukciju Bunkerskog mosta, kao i sanacija/asfaltiranje ulice Stara željeznička stanica. Molim da mi se dostavi informacija da li je navedeni projekat izrađen i u kojoj se fazi trenutno nalazi”.

ODGOVOR:

Služba za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća je u prethodnom periodu provela zakonom predviđene radnje i zaključila Okvirni sporazum o izradi projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva na području općine Vogošća sa najpovoljnijim ponuđačem. Na osnovu Okvirnog sporazuma zaključen je pojedinačni Ugovor kojim je tretirano projektovanje iz Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2025. godinu, u okviru kojeg je i izrada projekta za rekonstrukciju mosta i sanaciju puta u ulici Stara željeznička stanica. Međutim, izabrani ponuđač se nije pridržavao ugovorenih obaveza na način da nije izradio projektnu dokumentaciju u ugovorenom roku, te je Pravobranilaštvo Općine Vogošća pokrenulo aktivnosti na raskidu zaključenog Okvirnog sporazuma i pojedinačnog Ugovora, što je na kraju i okončano raskidom predmetnih ugovora. Zbog cijelog procesa koji se vodio na raskidu ugovora, nije bilo moguće raspisivati nove javne nabavke za zaključenje novih ugovora za projektovanje. Okončanjem predmetnog procesa, stekli su se uslovi za raspisivanje novog javnog poziva za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za potrebe Općine Vogošća i trenutne aktivnosti se provode na pripremi tenderske dokumentacije.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Fetah Kadrić