Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-04-1750/25

Vogošća, 06.10.2025. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

VOGOŠĆA

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje broj: 10/6

Na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 25.09.2025. godine, vijećnik Gluhović Alija (u ime Kluba vijećnika Naprijed BiH) postavio je sljedeće pitanje:

10/6. Postavljam pitanje nadležnoj općinskoj službi dokle je došao projekat izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hotonj, ulica Mitra Šućura od broja 281 i dalje prema ulici Rašida Bešlije. Ovaj projekat stvara ozbiljne probleme građanima ovog naselja, te dovodi čak i njihovo zdravlje u opasnost.

ODGOVOR:

Općinsko vijeće je kroz Program prioriteta Općine Vogošća u 2025. godini usvojilo izradu projekta separatne kanalizacione mreže za ulicu Rašida Bešlije i dijelove naselja koji gravitiraju prema istoj. Navedenim projektom planiran je i obuhvat ulice Mitra Šućura koji gravitira na istu stranu.

Riječ je o vrlo komplikovanom terenu sa puno privatnih parcela. Služba je izlazila na teren kako bi se utvrdio najbolji način prolaska kanalizacione mreže kroz privatne parcele, te obavila razgovore sa pojedinim strankama, počevši od parcela Mitra Šućura 281, 282, 283. Na tom dijelu smo pronašli najpovoljniju trasu, uspjeli da izvršimo dogovore potrebne za pripremu projektnog zadataka.

Izvršen je izbor Projektanata putem procedure Javne nabavke.

Nakon izrade projektnog zadatka od strane Službe, izaći će se na teren i sa Projektantom, ali će nam biti potrebna i saradnja Mjesne zajednice kako bismo izvršili razgovore sa ostalim vlasnicima parcela koje nismo uspjeli da kontaktiramo.

Također, dio naselja se ne može povezati kanalizacionom mrežom ulicom Rašida Bešlije jer je ista dijelom u depresiji. Kako bi sve kuće, a i kuće u ulici Mitra Šućura mogle dobiti kanalizacionu mrežu, mora se provesti kolektor prema Staroj industrijskoj zoni. Sa predstavnicima Stare industrijske zone smo imali već sastanke na ovu temu, isti se ne protive, ali da se izvrši rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže kroz industijsku zonu, kako bi mogla da prihvati ovo dodatno opterećenje.

Još jednom navodimo da je riječ o veoma komplikovanom poduhvatu, ali da se krenulo sa procedurom koju je potrebno provesti prije samog početka izrade dokumentacije, kako bi se dale adekvatne upute Projektantu.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

______________________________________

Fetah Kadrić