Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije i komunalne poslove

Broj: 07-04-31/26

Vogošća, 14.01.2026. godine

|  |  | OPĆINSKO VIJEĆE VOGOŠĆA |
| --- | --- | --- |

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje broj: 13/12

Na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 30.12.2025. godine, vijećnik Selimović Bego (u ime Kluba vijećnika SDA) postavio je slijedeće pitanje:

Pitanje broj: 13/12

“Obzirom da je za MZ Svrake spajanje puta Svrake-Krivoglavci-Vogošćanska petlja nulti prioritet već nekoliko godina, građane MZ Svrake i dijela MZ Vogošća I interesuje šta se događa i što to stoji u mirovanju već dvije godine. Ako ima nekih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, molim nadležnu službu da se više angažuje i riješi to pitanje, jer ovoj dionici gravitira veliki broj stanovnika, a zimi je ugrožen i prijevoz učenika prema OŠ „Porodice ef. Ramić“.“.

ODGOVOR:

Služba za investicije i komunalne poslove Općine Vogošća je u prethodnom periodu pribavila Glavni projekat rekonstrukcije saobraćajnice u dijelu ulice Svrake IV i Krivoglavci I. Trenutne aktivnosti se vode na prikupljanju saglasnosti na dio projekta (za nastavak radova) i u završnoj je fazi revizija projekta. Također, za slijedeću fazu realizacije projekta Služba za geodetske poslove, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina provodi aktivnosti na rješavanju imovinsko – pravnih odnosa. JP Autoceste FBiH, za određeni dio projekta, nije dalo saglasnost, te je Služba provela zakonom predviđene proocedure i zaključen je Ugovor za novelaciju dijela projekta, nakon čega će se zatražiti ponovna saglasnost.

Napominjemo da se uporedo vode aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnih odnosa i za preostali dio projekta, što je dugotrajan proces. Po okončanju navedenih aktivnosti i po dobijanju odobrenja za građenje pristupiti će se realizaciji projekta koji će se odvijati fazno.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Fetah Kadrić