Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za privredu,

integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Broj: 03-04-1099/26

Vogošća, 13.05.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

V O G O Š Ć A

PREDMET: Odgovor na Vijećničko pitanje br. 17/8

Na 17. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 30.04.2026. godine, vijećnica Šabić Dalia (u ime Kluba vijećnika DF) postavila je sljedeće vijećničko pitanje:

17/8. Na 9. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća podnesena je inicijativa za sanaciju uklonjenih metalnih kanalica (rešetki za odvod vode) oko fontane na Trgu žrtava Srebrenice, s ciljem otklanjanja sigurnosnog rizika za građane, posebno djecu. S obzirom da do danas inicijativa nije realizovana, molim nadležnu službu da dostavi informaciju u kojoj fazi je realizacija ove inicijative i kada se može očekivati njeno konačno rješavanje, imajući u vidu da dolazi topliji period godine, kada je povećan broj djece i građana koji borave na ovoj lokaciji.

ODGOVOR: Nakon potpisivanja sporazuma, KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo započeo je realizaciju planiranih aktivnosti na više lokacija na području općine Vogošća, s ciljem unapređenja uslova na dječijim i sportskim igralištima.

U okviru navedenih aktivnosti, na igralištu Bušća vrši se postavljanje stolica na tribinama, dok su na Trgu žrtava Srebrenice uklonjene dvije neispravne fitnes sprave za rekreaciju odraslih osoba, te je izvršena popravka jedne sprave. Istovremeno, u toku je nabavka novog mobilijara, kao i pripremni radovi za sanaciju ograda na više dječijih i sportskih igrališta na području općine Vogošća.

Prema informacijama dostavljenim od strane KJKP „Park“, dana 14.05.2025. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole, planiran je početak čišćenja odvodnih kanalica i demontaže dotrajalih klupa na Trgu žrtava Srebrenice, nakon čega će uslijediti ugradnja novih klupa i postavljanje zaštitnog dijela na odvodne kanalice.

Završetak radova na ovom dječijem igralištu očekuje u narednih mjesec dana, ukoliko vremenski uslovi budu zadovoljavajući.

POMOĆNICA NAČELNIKA

Jasmina Fazlić