Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za privredu,

integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Broj: 03-04-1399/26

Vogošća, 13.07.2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE

V O G O Š Ć A

PREDMET: Odgovor na Vijećničko pitanje br. 19/10

Na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća, održanoj 30.06.2026. godine, vijećnica Karović Amra (u ime Kluba vijećnika SDP) postavila je sljedeće vijećničko pitanje:

19/10. Kada nadležne službe planiraju početi sa aktivnostima uređenja i rekonstrukcije dječijih igrališta i parkova, jer se isti nalaze u jako lošem stanju.

Obrazloženje:

Obzirom da Općina Vogošća važi kao primamljiva za mlade bračne parove, povećan je i broj djece. Međutim igrališta i parkovi nisu prilagođeni ni broju djece, ni uzrastu. U jednom parku koji se nalazi u centralnom dijelu Vogošće i koji važi za glavni dječiji park postoje tri ljuljačke. U predvečernjim satima se skupi više desetina djece različitog uzrasta. Djeca nemaju niti jedno igralište,  niti park koji izgleda reprezentativno.

ODGOVOR: Na području općine Vogošća nalazi se ukupno 19 dječijih i 11 sportskih igrališta, a poslove njihovog redovnog održavanja obavlja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.

U cilju unapređenja stanja dječijih i sportskih igrališta, Općina Vogošća je u Budžetu obezbijedila sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, te je sa KJKP „Park“ potpisan Sporazum o redovnom održavanju i sanaciji igrališta. Nakon obilaska svih dječijih i sportskih igrališta na području općine utvrđeni su prioriteti za izvođenje radova, koji su započeli u aprilu tekuće godine. Radovi se odvijaju nešto sporijom dinamikom od planirane zbog nepovoljnih vremenskih uslova, angažovanosti uposlenika KJKP „Park“ na poslovima održavanja javnih površina i igrališta na području više općina Kantona Sarajevo, kao i učestalih slučajeva vandalizma i oštećenja mobilijara, zbog čega se značajan dio raspoloživih resursa usmjerava na hitne intervencije i sanaciju novonastalih oštećenja.

Od potpisivanja sporazuma do danas izvršeni su, između ostalog, sljedeći radovi:

uređene su tribine na sportskom igralištu Bušća postavljanjem sjedišta na postojeće betonske tribine, u potpunosti je sanirano i uređeno dječije igralište na Gori, privode se kraju radovi na dječijem igralištu na Trgu žrtava Srebrenice, gdje je izvršena kompletna zamjena drvenih elemenata na betonskim klupama, zamjena fitnes sprava i odvodnih kanalica, istovremeno se izvode radovi na dječijem igralištu u ulici Braće Kršo, dok su u toku pripremne aktivnosti za izvođenje radova na igralištu u Jošaničkoj ulici.

Napominjemo da izvođenje radova na javnim igralištima podrazumijeva prethodnu izradu i pripremu pojedinih elemenata u radionici, nakon čega slijedi njihova ugradnja na terenu, što zahtijeva određeno vrijeme. Pored toga, kontinuirana oštećenja i uništavanje mobilijara na javnim površinama predstavlja dodatno opterećenje koje utiče na planiranu dinamiku realizacije radova.

U saradnji sa KJKP „Park“, nastavit ćemo aktivnosti na sanaciji i uređenju dječijih i sportskih igrališta, a u skladu sa utvrđenim prioritetima i raspoloživim kapacitetima izvođača.

POMOĆNICA NAČELNIKA

Jasmina Fazlić